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PLIEGO DE CONDICIONES TÉCNICAS QUE REGIRÁN LA CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE TRATAMIENTO DEL ARBOLADO Y OTRA VEGETACIÓN DE VARIOS COLEGIOS DE EDUCACIÓN INFANTIL Y PRIMARIA DE LA CIUDAD DE CUENCA.
CAPÍTULO 1: OBJETO Y ÁMBITO DEL SERVICIO.
ARTÍCULO 1: OBJETO DEL PLIEGO.
Es objeto del presente pliego el establecer las condiciones mínimas bajo las que se contrata el servicio de tratamiento del arbolado y resto de vegetación en cuatro colegios  de titularidad pública municipal conforme al presente Pliego de Condiciones Técnicas:

· Fuente del Oro.

· San Fernando.

· Santa Ana y 
· Santa Teresa. 
El servicio que se contrata, una vez realizado el tratamiento de la vegetación y finalizada la actuación, mantendrá los jardines y espacios verdes, alineaciones, etc. de las zonas tratadas en los colegios a que se refiere, en un estado adecuado de ornamentación y limpieza.
El pliego consta de los siguientes anexos:

· Anexo 1: Tareas a realizar por la empresa con definición específica de los conceptos.

ARTÍCULO 2: PRESUPUESTO DE LICITACIÓN.
1. Presupuesto de licitación.- De acuerdo con el crédito disponible, el presupuesto de licitación se estima en la cantidad de TREINTA Y UN MIL QUINIENTOS NOVENTA Y SIETE EUROS CON DIECISIETE CENTIMOS (31.597,17€), IVA al 21%. El precio que figure expresamente en el Contrato no podrá exceder de dicha cifra y se pagará por meses vencidos mediante facturas autorizadas, en función del servicio realizado. 

2. Gastos incluidos en el precio.- A todos los efectos se entenderá, que en los precios ofertados están incluidos todos los gastos que la empresa adjudicataria deba realizar para el normal cumplimiento de las prestaciones contratadas, como son los generales, salariales, financieros, beneficio empresarial, seguros, transportes, desplazamientos, honorarios, el material necesario para realizar las operaciones de limpieza y de higiene personal, cuya adquisición corre a cargo de la empresa adjudicataria de la licitación y será de primera calidad de los existentes en el mercado para cada tipo de operación y en cantidad suficiente para que la limpieza sea correcta y se ajustarán a la naturaleza técnica del suelo y paramentos, y deberán ser presentados a la Dirección Técnica para su aprobación, así como los gastos de comprobación y ensayo de materiales necesarios, tasas y toda clase de tributos, y cualesquiera otros que pudieran establecerse o modificarse durante la vigencia del contrato, sin que por tanto puedan ser repercutidos como partida independiente.

3. Gastos de formalización.- Serán de cuenta del adjudicatario los gastos de anuncios, licitación y formalización del contrato, en su caso.

4. Revisión de precios.- No se contempla.

ARTÍCULO 3: NATURALEZA DEL CONTRATO. 
El contrato se enmarcará dentro de los comprendidos en el artículo 17 de la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público, por la que se transponen al ordenamiento jurídico español las Directivas del Parlamento Europeo y del Consejo 2014/23/UE y 2014/24/UE, de 26 de febrero de 2014, como contrato de servicios. La contratación se regirá por lo establecido en este pliego de condiciones que lo regula y para lo no previsto en él, será de aplicación lo establecido en el texto anteriormente citado y sus disposiciones de desarrollo. De forma supletoria, se aplicará la Ordenanza Municipal de Medio Ambiente, las restantes normas de Derecho Administrativo y, en su defecto, las normas de Derecho Privado.

El contrato será de carácter administrativo y en base al artículo 27 de la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público, por la que se transponen al ordenamiento jurídico español las Directivas del Parlamento Europeo y del Consejo 2014/23/UE y 2014/24/UE, de 26 de febrero de 2014, se establece la atribución al Orden Jurisdiccional Contencioso – Administrativo del conocimiento de las cuestiones litigiosas surgidas sobre la interpretación, modificación, resolución y efectos de los contratos administrativos.

ARTÍCULO 4: PLAZO DE EJECUCIÓN.

La duración del contrato al que se refiere el presente Pliego será de SEIS (6) MESES, prorrogable en periodos de UN MES, hasta un total no superior a dos.

ARTÍCULO 5: COMIENZO DE LA ACTUACIÓN.
El adjudicatario deberá iniciar la prestación del servicio en el plazo máximo de quince (15) días desde la firma del contrato.

ARTÍCULO 6: DESCRIPCIÓN DE TRABAJOS INCLUIDOS EN EL CONTRATO.
En el Anexo 1 se describen los trabajos mínimos que la empresa adjudicataria deberá realizar. Las labores serán realizadas en tiempo y forma con el personal adecuado en competencia y dotación, equipados con la maquinaria y herramientas más adecuadas en cada momento.

El adjudicatario tendrá la obligación de efectuar todos aquellos trabajos, labores y actuaciones necesarias para la limpieza y ornato de aquellas superficies de actuación y área de influencia.
ARTÍCULO 7: ORGANIZACIÓN DEL SERVICIO.
Como consecuencia de los trabajos a realizar por los distintos equipos que se propongan, los licitadores indicaran en sus ofertas los aspectos de organización que consideren, concretando en particular:

· Organización detallada para todos los elementos personales y materiales aportados.

· Planificación operativa de los trabajos.

· Gestión de personal y seguros sociales.

Las empresas licitadoras propondrán el sistema más eficaz para llevar a cabo todos los servicios con los medios propuestos, señalando los criterios utilizados para elaborar en cada servicio el proyecto de organización.

El órgano de contratación designará una persona física o jurídica, vinculada al ente contratante o ajeno a él como Responsable del Contrato, quien supervisará la ejecución del mismo, comprobando que su realización se ajusta a lo establecido en el contrato, y cursará al contratista las órdenes e instrucciones del órgano de contratación.

El seguimiento de los trabajos se realizará mediante las comunicaciones entre la empresa adjudicataria y el Excmo. Ayuntamiento de Cuenca, además de reuniones periódicas, con el objeto de solucionar los diferentes aspectos técnicos o problemas que pudieran plantearse en la ejecución de los mismos, sin perjuicio de las potestades que en todo caso corresponden a la Administración.

En resumen, los licitadores formularán un proyecto de organización de los servicios objeto de este contrato, en el que se reflejen con detalle: los medios, fechas, horarios y zonas, etc., que se proponen para cumplir las necesidades del mismo.
ARTÍCULO 8: ÓRDENES DE LA DIRECCIÓN.

El contratista deberá atender cuantas órdenes dicte la Dirección Técnica del Excmo. Ayuntamiento de Cuenca.

Preferiblemente las ordenes se realizarán por procedimientos informatizados (Internet, correo electrónico), no obstante, también podrán hacerse por cualquier medio del que quede constancia e incluso verbalmente cuando, a juicio de la Dirección, la interpretación de la orden y la relevancia de su cumplimiento inmediato no sean de especial relevancia.

En caso de dudas sobre la interpretación de las órdenes o cuando el contratista lo considere imprescindible, podrá solicitar por escrito que se le comunique la orden de igual manera, expresando los motivos.

El contratista se asegurará del cumplimiento estricto de las mismas e informará, con la frecuencia que requiera el Excmo. Ayuntamiento de Cuenca, sobre los resultados y su grado de ejecución. La información se proporcionará en soporte informatizado.
ARTÍCULO 9: PERSONAL.

Las empresas licitadoras aportarán una propuesta detallada y justificada de las previsiones de la plantilla que considere necesaria para cada una de las operaciones a realizar. 

El personal, además de tener los conocimientos técnicos, certificados y habilidades acordes con su categoría, tratamientos y funciones.  

El adjudicatario dispondrá del personal necesario para satisfacer adecuadamente las exigencias del contrato y abonará sus retribuciones, incentivo, pagas extraordinarias, seguros sociales, etc., los cuales satisfarán en todo caso lo dispuesto en la legislación vigente y los convenios locales y provinciales que los afecten.

La empresa adjudicataria deberá cumplir, además de la legislación en materia de Contratos del Sector Público, la legislación en materia laboral que sea de aplicación.
La empresa adjudicataria se compromete a tener debidamente dado de alta al personal en la Seguridad Social y cumplir todas las obligaciones legales contractuales respecto del mismo, siendo causa de resolución del contrato el impago en las cuotas de la Seguridad Social.

ARTÍCULO 10: VEHÍCULOS, MAQUINARIA, ÚTILES Y HERRAMIENTAS.

Los licitadores harán constar en su oferta, expresa y detalladamente, el material que precisan adscribir a los servicios, su número y características de cada tipo.

Con carácter general, en lo referente a vehículos, maquinaria y medios auxiliares, desde el Excmo. Ayuntamiento de Cuenca se exigirá:

· Un diagnóstico favorable por parte de la ITV, homologada por la dirección general de Industria de la Comunidad Autónoma de Castilla la Mancha. Las tasas correspondientes serán por cuenta del adjudicatario.

· Homologación y marcado CE de la maquinaria y herramientas empleadas. 
· Los dispositivos de seguridad o señalización homologados.

De no resultar suficiente a juicio del Excmo. Ayuntamiento de Cuenca el material que el contratista ofreció en su propuesta para la realización del servicio, lo comunicará razonadamente al contratista, el cual deberá proporcionar, a su riesgo y ventura, el preciso para su correcta prestación.

ARTÍCULO 11: RESPONSABILIDAD TÉCNICA DEL ADJUDICATARIO.
La empresa adjudicataria estará obligada al cumplimiento del contrato con estricta sujeción al Pliego de Condiciones Técnicas, a las mejoras contenidas en su oferta, y a las órdenes que a través de cualquier medio (escrito, verbal o digital-email) procedan de la Dirección Facultativa.

El adjudicatario intervendrá directamente, sin necesidad de autorización expresa del personal técnico del Excmo. Ayuntamiento de Cuenca, en aquellas operaciones de inspección y conservación que requieran las actuaciones especificadas en el Pliego, pues es su obligación la detección de los desperfectos o averías que se originen en las zonas objetos del contrato.

El adjudicatario dispondrá de un sistema de autocontrol que permita la detección y corrección de cuantos defectos, trabajos mal realizados, faltas, roturas, superficies en mal estado, etc. ocurran de manera que se puedan detectar directamente por la empresa adjudicataria y sean corregidos a la máxima brevedad, siendo este hecho comunicado inmediatamente al Excmo. Ayuntamiento de Cuenca.

Aquellos vegetales que hayan muerto por causas debidas a la falta de cuidado o diligencia en las operaciones, serán sustituidos a cuenta del contratista, incluyéndose también las labores complementarias necesarias, con la aplicación de la correspondiente sanción en su caso.

La empresa adjudicataria estará obligada a abonar los gastos que se deriven de la obtención de autorizaciones, licencias, documentos o cualquier otro trámite relacionado con el servicio, así como abonar los impuestos, derechos, tasas, compensaciones, precios públicos y otras prestaciones patrimoniales de carácter público que resulten como consecuencia del contrato o su ejecución.

La empresa adjudicataria adoptará las medidas preventivas necesarias para evitar accidentes y/o perjuicios de todo orden sobre personas y bienes. Los daños y perjuicios ocasionados en cualquiera de los elementos de los espacios verdes, edificios municipales y demás elementos de propiedad municipal, serán responsabilidad de la empresa adjudicataria cuando se deban a negligencia, culpa o incumplimiento del presente Pliego, así como por una inadecuada ejecución de las labores.

La empresa adjudicataria deberá minimizar los impactos ambientales ocasionados sobre el medio ambiente en general, la atmósfera, el suelo, los recursos hídricos y cualesquier otro bien natural que pudiera ser impactado durante la ejecución del servicio.

Al inicio, la empresa adjudicataria reportará al personal técnico del Excmo. Ayuntamiento de Cuenca la programación de trabajos previstos.

ARTÍCULO 12: RESPONSABILIDAD ECONÓMICA DEL ADJUDICATARIO.
12.1. Faltas:

El incumplimiento de cualquiera de las condiciones de este Pliego, así como de la oferta adjudicataria, dará lugar a las sanciones que correspondan a cada caso, conforme a los siguientes criterios:

12.1.1. Faltas leves.

Tendrán la consideración de faltas leves:

1. La imperfección no reiterada en la prestación del servicio, relativa tanto a la calidad de los trabajos, insuficiencia de medios, estado, conservación y mantenimiento de vehículos y material, ritmo de ejecución de los trabajos, retraso en la prestación del servicio, incumplimiento de órdenes emanadas de los técnicos del Excmo. Ayuntamiento de Cuenca, etc., siempre que no deriven daños graves y que suponga la imposición de tres apercibimientos al año.

2. La falta de envío de la información o su retraso.

12.1.2. Faltas graves.

Tendrán la consideración de faltas graves las siguientes:

1. La prestación manifiestamente defectuosa o irregular de los servicios, no cumpliendo las condiciones establecidas y el retraso en la prestación de los mismos.

2. La reiteración en la comisión de faltas leves no comprendidas en los apartados anteriores y que a juicio y acreditada justificación de los técnicos responsables del Excmo. Ayuntamiento de Cuenca, merezcan tal condición por denuncias presentadas, en razón al incumplimiento de las obligaciones derivadas de la prestación de los servicios objeto del contrato.

3. La percepción por el adjudicatario o sus empleados de cualquier remuneración, canon o merced de los particulares.

4. Impedir o retrasar dolosamente las tareas inspectoras de los técnicos del Excmo. Ayuntamiento de Cuenca.

5. Los incidentes del personal del contratista adscritos a los servicios contratados con el vecindario y usuarios de los mismos, tanto por tratos incorrectos como por anomalías en la recogida de residuos o en la realización de la limpieza.

6. La inobservancia de las prescripciones sanitarias o el incumplimiento de las órdenes sobre evitación de situaciones insalubres, de peligrosidad o incomodidad, una vez apercibido formalmente el contratista y no haberlas éste cumplimentado.

7. El incumplimiento de las obligaciones laborales y de la Seguridad Social con el personal adscrito a los servicios, por cuenta del contratista.

8. No estar al corriente de las primas de seguro obligatorio de los vehículos que prestan el servicio.

9. Todas aquellas que, implicando un incumplimiento de las obligaciones establecidas para el contratista en el presente Pliego, no merezcan la calificación de muy graves y que, por su naturaleza, no deban ser comprendidas en las leves.

12.1.3. Faltas muy graves.

Tendrán la consideración de muy graves las siguientes infracciones:

1. No dar comienzo a la prestación de los servicios contratados dentro del plazo estipulado para ello en el contrato donde se formalice la adjudicación del contrato.

2. El incumplimiento o demora de las órdenes de trabajo dadas por los técnicos responsables del Excmo. Ayuntamiento de Cuenca con el carácter de urgentes.

3. No prestación de los servicios contratados, no utilizando los medios adecuados o elementos esenciales exigidos, o desaparición de alguno de los materiales adscritos al servicio.

4. Fraude en la forma de prestación de los servicios, no utilizando los medios adecuados o elementos esenciales exigidos.
5. Carencia de los elementos de protección y seguridad, necesarios y obligatorios, en los medios personales y/o materiales para la prestación de los servicios.

6. Verter en lugar no autorizado los productos y residuos de los distintos trabajos.

7. Reiteración de faltas graves en la conservación y mantenimiento de vehículos, maquinaria, materiales y demás elementos.

8. Ceder, subarrendar o traspasar parte del servicio contratado, bajo cualquier modalidad o título, sin la previa autorización del Excmo. Ayuntamiento de Cuenca.

12.2. Penalizaciones:

Las faltas cometidas por el contratista se penalizarán por el Excmo. Ayuntamiento de Cuenca de la siguiente forma:

1. Las faltas leves tendrán una penalización de cien a trescientos euros (de 100,00 a 300,00 €).

2. Las faltas graves tendrán una penalización de trescientos uno  a  mil euros (de 301,00 a 1.000,00 €).

3. Las faltas muy graves tendrán una penalización de mil  uno a tres mil euros (de 1.001,00 a 3.000,00 €), pudiendo conllevar la pérdida de la fianza definitiva, con obligación del contratista de constituir una nueva por igual importe si no hay resolución del contrato, todo ello sin perjuicio de la responsabilidad que se determine de acuerdo con la normativa vigente.

El importe de las penalizaciones impuestas se deducirá de las certificaciones mensuales que se expidan para el abono de los servicios realizados por el contratista.

 La presente valoración de las penalizaciones no elimina la posibilidad de resolución del contrato, conforme al procedimiento legalmente establecido y, en su caso, previa audiencia del interesado.

En caso de no ejecución de un determinado servicio de los que compongan el objeto del contrato y sin perjuicio de las penalizaciones que le sean de aplicación, se efectuará una deducción de la certificación correspondiente,  valorándola por los precios unitarios de las operaciones fijas, bien en su totalidad o en un porcentaje que dependerá de las labores no realizadas.

A tales efectos, el adjudicatario se hace responsable ante el Excmo. Ayuntamiento de Cuenca de todas las faltas que pudieran ser cometidas por sus empleados, así como de las repercusiones a que dieran lugar. El adjudicatario, igualmente, se hará responsable de los daños y perjuicios que se ocasionen en las zonas de actuación, arbolado y demás elementos de propiedad municipal por culpa, negligencia o incumplimiento de las obligaciones contenidas en el presente Pliego.

La valoración de estos daños o perjuicios será realizada por el personal técnico del Excmo. Ayuntamiento de Cuenca, quedando obligado el adjudicatario a satisfacer la cuantía correspondiente al importe que resulte de la valoración de los daños o perjuicios producidos. 

ARTÍCULO 13: RESPONSABILIDAD TÉCNICA DEL AYUNTAMIENTO.
El personal técnico del Excmo. Ayuntamiento de Cuenca velará y controlará en todo momento que la forma de prestación del servicio adjudicado se ajusta a las especificaciones del presente Pliego.

La dirección e inspección técnica de los trabajos descritos en este Pliego de Condiciones se ejercerá por el personal técnico de dicho Ayuntamiento.

Las correcciones o modificaciones en el servicio que se estimen oportunas por parte del personal técnico del Excmo. Ayuntamiento de Cuenca deberán ser consideradas para su aplicación de forma inmediata por la empresa adjudicataria. Asimismo, se podrán transmitir órdenes e instrucciones de trabajo mediante carta o correo electrónico con acuse de recibo.

El personal técnico del Excmo. Ayuntamiento de Cuenca tramitará las autorizaciones y permisos que sean necesarios para el normal desarrollo del servicio, así como en situaciones excepcionales o de emergencia donde se encargará además de coordinar con los distintos Servicios Municipales implicados.

ARTÍCULO 14: OTRAS CONDICIONES. RELACIONES DEL ADJUDICATARIO CON EL AYUNTAMIENTO.
Si en cualquier hora del día se presentara una situación que pudiera representar un peligro para personas, animales o cosas, motivada por cualquier causa, incluso meteorológica, el contratista adoptará las medidas pertinentes y necesarias para la evitación de daños y perjuicios y, según la gravedad e importancia de la situación, dará cuenta inmediata a la Policía Local, a los Servicios de Bomberos y a los demás servicios que puedan verse afectados, para que tomen las medidas que procedan.

De todo lo actuado se dará por escrito cumplida información de lo acaecido al personal técnico del Excmo. Ayuntamiento de Cuenca.

El adjudicatario pondrá a disposición del servicio para la dirección técnica de los trabajos un Técnico competente, debidamente cualificado y con experiencia  suficientemente  acreditada  en  el  sector que deberá estar presente en las operaciones de apeo, cuya designación será efectuada por el contratista y comunicada al Excmo. Ayuntamiento de Cuenca en el plazo máximo de 24 horas a partir de la formalización de dicho contrato. Así mismo, el contratista comunicará los posibles cambios de esta Dirección Técnica que se puedan producir y que serán a su vez comunicados en un plazo máximo de 3 días desde que se realice éste.

Esta persona representante de la empresa adjudicataria, dirigirá el contrato, será responsable a todos los efectos de la gestión del mismo, tendrá capacidad decisoria para resolver cualquier incidencia vinculada a los servicios y será responsable de la elaboración de la Memoria Final de la Gestión que deberá redactar el adjudicatario. Así mismo será responsable de la coordinación estratégica de los servicios, de la comunicación con el Excmo. Ayuntamiento de Cuenca, de los controles de calidad, de la responsabilidad Medioambiental por la gestión, de la Atención al Ciudadano, de la gestión del personal y de los medios materiales. Estará disponible y/o localizable de forma permanente, facilitando un teléfono móvil de contacto a dicho Ayuntamiento.

Será el máximo responsable de concertar y disponer de la forma más eficaz los medios materiales y humanos para la ejecución de las labores, velará por la máxima productividad en la realización de los trabajos, la flexibilidad y adaptabilidad de los equipos humanos y materiales en la realización de los trabajos, la optimización de los recursos, la adaptación correcta de los métodos de trabajo con los equipos humanos y los medios materiales, la adaptación de los medios a los servicios y a las características y necesidades de cada caso en particular y velará además por la coordinación estratégica de los servicios y actuaciones conjuntas con los servicios municipales y en particular con los Servicios de Medio Ambiente, Parques y Jardines, Policía Local, Bomberos, etc.

El adjudicatario comunicará, con suficiente antelación, a las empresas de Servicios y al Excmo. Ayuntamiento de Cuenca (Alumbrado Público, Semáforos, red de agua, y demás servicios), la realización de aquellos trabajos que puedan afectar las líneas, conducciones, instalaciones y demás elementos, debiéndose realizar los trabajos coordinadamente con los servicios afectados.

El adjudicatario dispondrá del personal y medios suficientes para poder efectuar una vigilancia continuada durante la ejecución de los trabajos con el fin de detectar, en cualquier momento, anomalías, desperfectos, detección de posibles peligros, desgarros de ramas, debilitación de fustes o sistemas radicular o cualquier otra circunstancia que pudiera presentar algún riesgo para personas o bienes y determinar las actuaciones que estas requieran.

Deberán tomarse las medidas necesarias, habida cuenta que los trabajos se realizarán en la vía pública y en colegios públicos, teniendo especial cuidado de retirar rápidamente los residuos y productos resultantes de las distintas labores, poniendo especial cuidado en no obstaculizar el tráfico rodado o peatonal ni dificultar el disfrute de los espacios verdes y juegos infantiles.

Se pondrá especial atención en los trabajos, podas, apeo de árboles,  tratamientos fitosanitarios y demás labores que implique riesgo, en no producir daño alguno a personas, animales o cosas, siendo la contrata plenamente responsable de ello.

Antes de realizar las labores que lo precisen, se procederá a señalizar, vallar y proteger la zona debidamente, incluso con señales luminosas.
El adjudicatario viene obligado a realizar todas las actuaciones previstas y necesarias para subsanar cualquier tipo de daño, desperfecto o deterioro, incluso de obra civil, que se haya podido producir, por cualquier causa imputable al incumplimiento de las obligaciones descritas en el presente Pliego, en los espacios verdes, alineaciones arbóreas, árboles, jardineras y cubre alcorques. La totalidad de los gastos que ocasionen dichas actuaciones serán a cargo del contratista. El plazo máximo de reposición, será de 48 horas hábiles.

Será obligación del adjudicatario atender con la debida diligencia cualquier requerimiento de información o de otro tipo que desde el Excmo. Ayuntamiento de Cuenca se le solicite. Estos requerimientos podrán ser de forma verbal, si la urgencia así lo requiere, o de forma escrita, bien mediante fax o correo electrónico.

ARTÍCULO 15: HORARIO Y CALENDARIO.
El horario de realización de las distintas labores será, en invierno de 8:00 a 18:00 horas y en verano de 07:00 a 19:00 horas, pudiendo variar en función de las necesidades del servicio. 
Respecto de la época, será fuera del calendario escolar: vacaciones de verano, Navidad, Semana Santa u otras fechas no lectivas de tres o más jornadas juntas. 
ARTÍCULO 16: SEGURIDAD E HIGIENE DEL PERSONAL Y RIESGOS LABORALES.
La empresa adjudicataria se someterá a las normas dictadas en cada momento por las autoridades laborales competentes en esta materia y en particular en lo que se refiere a:

· Instalaciones fijas para los operarios.

· Cuidados y previsión sanitaria.

· Especial atención a las medidas relativas a trabajos en altura.

· Señalización o cualquier otra medida a tomar para la protección del personal frente al tráfico rodado en las calles.

Así, la empresa adjudicataria cumplirá las disposiciones de la Normativa General y Autonómica sobre riesgos laborales. De forma especial asumirá los compromisos siguientes:

1. El adjudicatario deberá presentar en el diez días desde la adjudicación un Plan de Prevención de Riesgos Laborales para las tareas que se describen en el Pliego, diferenciando los factores y niveles de riesgo, las medidas correctoras y preventivas para cada categoría. 

2. La empresa adjudicataria dispondrá de los equipos de protección colectiva y dotará a sus operarios de los equipos de protección individual, debidamente homologados, exigidos o recomendados para cada puesto de trabajo.

ARTÍCULO 17: CONTROL DE LA PRESTACIÓN DE LOS SERVICIOS. PARÁMETROS DE CALIDAD.

Desde el Excmo. Ayuntamiento de Cuenca se vigilará y controlará la forma de prestación de los servicios adjudicados, en relación con las especificaciones de este Pliego. 

El personal que vaya a desempeñar el servicio de dirección e inspección será nombrado para tal fin. Se nombrará un Director del Servicio de Medio Ambiente (Unidad Técnica) y tantos adjuntos a la dirección como sea necesario. Al director del servicio le serán facilitados cuantos medios y datos precise para el desarrollo de su trabajo con respecto a su funcionamiento. En el uso de sus competencias podrán realizar diariamente las revisiones del personal y material que estime oportunas y en cualquier momento y lugar.

Las funciones del personal destinado a labores de inspección serán las siguientes:

1. Controlar que las labores se efectúen oportunamente y en la forma correcta.

2. Controlar que se cumple, tanto lo estipulado en el Pliego como en los posibles compromisos posteriores del adjudicatario, en cuanto al número y calificación del personal.

3. Determinar que los equipos, maquinaria y herramientas de que dispongan para la realización de las labores, satisfacen las condiciones exigidas en este Pliego.

A la vista del resultado de estas inspecciones, se determinarán las correcciones o modificaciones que se estimen oportunas. Las decisiones serán cumplidas de forma inmediata, o en su caso, en el plazo que oportunamente se fije. 

El adjudicatario estará obligado, además de la información que estará disponible de manera continua, a elaborar una memoria final.

Semanalmente, elaborará un parte con los trabajos realizados la semana anterior, así como los previstos para la semana siguiente (programados, no programados sustitutivos, etc), que se remitirá al Excmo. Ayuntamiento de Cuenca. Asimismo, recibirá las instrucciones pertinentes o las observaciones necesarias para la mejor prestación del servicio que le haga el personal técnico de dicho Ayuntamiento. Estas comunicaciones se realizarán de forma personal a través del representante de la empresa que dirija la contrata y, además, mediante correo electrónico para que haya constancia de las mismas. Si la inspección del Ayuntamiento comprobase diferencias entre los servicios prestados y los reflejados en el parte de trabajo emitido por la empresa, se realizarán los correspondientes ajustes de unidades, de tal forma que la factura refleje los trabajos efectivamente prestados por el contratista.

ARTÍCULO 18: CONTENIDO MíNIMO DEL PROYECTO TÉCNICO DE GESTIÓN.
Los licitadores deberán acompañar a su propuesta como condición imprescindible para concurrir a la licitación, un Proyecto Técnico de Gestión  de la explotación (sobre B) en el que se justifique de forma pormenorizada y detallada todas y cada una de las tareas a desarrollar y los medios a emplear en ella.

ARTÍCULO 19: MODIFICACIONES DEL PROYECTO DE GESTIÓN.
La Propuesta de Organización de los Servicios ofertados por la empresa adjudicataria podrá sufrir a requerimiento municipal modificaciones, a fin de acomodarse a nuevas necesidades del servicio. 

Las modificaciones podrán ser propuestas por la iniciativa de la propia contrata o a requerimiento de los Servicios Técnicos Municipales y precisarán la aprobación del órgano municipal competente.

ARTÍCULO 20: PAGO.
El pago de los servicios se efectuará por meses en función de los servicios realizados en el mes certificado.

Previamente al pago, los Servicios Técnicos del Excmo. Ayuntamiento de Cuenca emitirán un informe con las incidencias, si las hubiera, correspondientes al mes a certificar. Es en este informe, dado el caso, donde se realizarán bien las correspondientes propuestas de aplicación del régimen sancionador para que fueren aplicadas por el órgano competente, si así lo estima oportuno o bien las pertinentes deducciones sobre el precio del contrato correspondientes a los servicios no realizados.

ARTÍCULO 21. CONDICIONES ESPECIALES DE EJECUCIÓN

El artículo 202 de la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público, por la que se transponen al ordenamiento jurídico español las Directivas del Parlamento Europeo y del Consejo 2014/23/UE y 2014/24/UE, de 26 de febrero de 2014, establece “Condiciones especiales de ejecución del contrato de carácter social, ético, medioambiental o de otro orden”. Que será obligatorio el establecimiento en el pliego de cláusulas administrativas particulares de al menos una  condición especial de ejecución del contrato, incluyendo las penalidades por su incumplimiento o su consideración como obligación contractual esencial.

En consecuencia se exige que las empresas licitadoras cumplan con los siguientes requisitos:

Teniendo en cuenta que el consumo energético en forma de leña en la ciudad de Cuenca es habitual, que la demanda de leñas al Ayto por parte de familias con necesidades está creciendo en los últimos años, se propone la siguiente condición especial de ejecución que tendrá la consideración de carácter medioambiental y social, de obligado cumplimiento a las empresas licitadoras, consistente en: 

Plan de valorización de los productos resultado de apeos y podas  que deberá contemplar su transformación en leñas, biomasa o combustible alternativo que alcance al 100% del material obtenido. Puesta a disposición del Ayuntamiento de Cuenca (Área de Intervención Social) de los restos, debidamente transformados para su uso por las familias que puedan resultar adjudicatarias conforme a los criterios del AIS.
ARTÍCULO 22: CRITERIOS DE SELECCIÓN DEL CONTRATISTA.
Los criterios de selección del contratista establecidos conforme a la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Públicos, la que se transponen al ordenamiento jurídico español las Directivas del Parlamento Europeo y del Consejo 2014/23/UE y 2014/24/UE, serán:

1º.- Criterios de selección relativos a la solvencia económica y financiera del empresario que se acreditarán mediante la presentación de alguno de los siguientes documentos:

a) Volumen anual de negocios en el ámbito al que se refiere el contrato, en los tres últimos años, por importe igual o superior al de contrato.
b) Justificante de la existencia de un seguro de indemnización por riesgos profesionales por importe igual o superior al de contrato.
Asimismo, deberá presentarse obligatoriamente, indicación del patrimonio neto, o bien ratio entre activos y pasivos, al cierre del último ejercicio económico para el que esté vencida la obligación de aprobación de cuentas anuales por importe igual o superior al exigido en el anuncio de licitación.

2º.- Criterios de selección relativos a la solvencia técnica o profesional del empresario que se acreditarán mediante:

Una relación de los principales servicios realizados en los últimos tres años que incluya importe, fechas y el destinatario, público o privado. Los servicios o trabajos efectuados se acreditarán mediante certificados expedidos o visados por el órgano competente, cuando el destinatario sea una entidad del sector público; cuando el destinatario sea un sujeto privado, mediante un certificado expedido por éste o, a falta de este certificado, mediante una declaración del empresario; en su caso, estos certificados serán comunicados directamente al órgano de contratación por la autoridad competente. El importe anual que el empresario deberá acreditar como ejecutado durante el año de mayor ejecución del periodo citado como mínimo será de 100.000 euros, en servicios de igual o similar naturaleza que los que constituyen el objeto del contrato. Los certificados de buena ejecución de los servicios incluidos en la relación cuyo destinatario fue una entidad del sector público podrán ser comunicados directamente al órgano de contratación por la entidad contratante de los servicios.

Además se exige que las empresas licitadoras cumplan con los siguientes requisitos:

· Disponer de un sistema de gestión de calidad certificado en ISO9001.

· Disponer de un sistema de gestión ambiental efectivo certificado en ISO14001 o EMAS.
Que la empresa disponga de un técnico en plantilla con titulación técnica adecuada sobre seguridad de arbolado urbano, este técnico será el que lleve la gestión técnica del servicio.

ARTÍCULO 23: CRITERIOS DE ADJUDICACIÓN.

Toda la documentación inherente al proceso de licitación se presentará, aparte de en soporte papel, también en soporte informático. Será motivo de exclusión la no presentación en ambos soportes.

El Excmo. Ayuntamiento de Cuenca adjudicará el presente contrato al licitador que en su conjunto haga la proposición más ventajosa, sin atender exclusivamente al precio de la misma.
Criterios de adjudicación:
	CRITERIOS
	Puntuación

	Criterios valorables en cifras o porcentajes
	70

	PRECIO: Oferta económica.
	60

	La puesta a disposición del Ayuntamiento de vehículo equipado con grúa para atender las necesidades de trabajos en altura para podas en colegios: 2 puntos por cada 5 horas de vehículo, hasta un máximo de 10 puntos.
	10

	Criterios no valorables en cifras o porcentajes
	30

	Organización Técnica del Servicio
	10

	Actuaciones y mejoras complementarias al Servicio
	20

	PUNTUACIÓN TOTAL
	100


1.- CRITERIOS VALORABLES EN CIFRAS O PORCENTAJES.
1.1.- PROPOSICIÓN ECONÓMICA: 60 puntos
Se valorará el precio ofertado por los licitadores en función de la oferta más económica de las admitidas a la licitación. La  puntuación  otorgada  a  cada  proposición  corresponderá  a  la  aplicación  de  la siguiente fórmula:

Vi = 60 X (Omin / Oi )1/2
Siendo:

Vi = Puntuación obtenida por la oferta que se valora.
Omin = Oferta mínima entre las admitidas a la licitación.
Oi = Oferta que se valora.
En relación con los criterios para apreciar las ofertas desproporcionadas o temerarias se estará a lo que establece el artículo 85 del R.D.1098/2001, por el que se aprueba el Reglamento general de la Ley de Contratos de las Administraciones Públicas.
1.2.- MEDIOS PARA TRABAJOS EN ALTURA. PODAS: 10 puntos
	La puesta a disposición del Ayuntamiento de vehículo equipado con grúa para atender las necesidades de trabajos en altura para podas en colegios: 2 puntos por cada 5 horas de vehículo, hasta un máximo de 10 puntos.
	10


2.- CRITERIOS NO VALORABLES EN CIFRAS O PORCENTAJES.
2.1.- ORGANIZACIÓN TÉCNICA Y PROYECTO DE GESTIÓN DEL SERVICIO: 10 puntos
Se otorgará la máxima puntuación a la oferta que presente una organización técnica del servicio más acorde con la prestación a realizar y el resto se valorará de manera proporcional. Se exigirá una estructura organizativa justificada de los medios técnicos y operativos para que este apartado sea objeto de valoración. En cualquier caso el personal perteneciente a dicha organización técnica del servicio coincidirá con el personal adscrito al mismo. Se valorará de acuerdo con el siguiente baremo en función de la idoneidad.

	Óptimo      = 100% de la máxima puntuación.

	Notable      =  75% de la máxima puntuación.

	Suficiente  =  50% de la máxima puntuación.

	Insuficiente = 25% de la máxima puntuación.

	Deficiente   =   0% de la máxima puntuación.


	Criterio
	Puntuación

	Organigrama. Estructura jerárquica y de control. Constitución de los equipos de personal y su distribución por tareas/servicios. Rendimiento del trabajo.
	2

	Cartografías escala detallada de las zonas o sectores y actuaciones a realizar por cada uno de ellos.
	2

	Maquinaria y medioa auxiliares. Cantidad, características técnicas, de la maquinaria adscrita a cada equipo de trabajo, cuadrilla, sector.
	2

	Planificación de actuaciones en zonas, sectores o cualquier otra  subdivisión propuesta. 
	2

	Programa de seguridad del arbolado
	2

	TOTAL
	10


2.2.- ACTUACIONES Y MEJORAS COMPLEMENTARIAS AL SERVICIO: 20 Puntos

2.2.1. Idoneidad. 

Se valorará la idoneidad y viabilidad de las actuaciones complementarias ofertadas a la realidad medioambiental de los colegios del municipio de Cuenca en cuanto a sus necesidades reales, carencias, problemas y soluciones consecuentes. Se valorará, así mismo, la influencia de las mismas en la productividad de los operarios y aquellas que mejoren lo especificado en el presente Pliego y redunden en una mejor prestación del servicio.
2.2.2. Cuantía económica. 
Se valorará la adopción de actuaciones específicas encaminadas a la subsanación o mejora de  la realidad medioambiental de los colegios del municipio de Cuenca.  Las empresas licitadoras elegirán el importe destinado a las mismas según las categorías establecidas, no pudiendo sobrepasar su importe total de ejecución material del 4 % del precio de licitación, en cuyo defecto serán valoradas con 0 puntos.

Sólo se puntuarán por su cuantía las actuaciones que previamente hayan sido consideradas y puntuadas por su idoneidad, según el apartado anterior.

El incumplimiento del compromiso adquirido implicará la rescisión del Contrato.

· ESTUDIO DE ESTADO Y RIESGO DEL ARBOLADO DE OTROS COLEGIOS DE CUENCA. 10 puntos
La mera presencia del arbolado conlleva necesariamente asumir un cierto nivel de riesgo de caída y por este motivo se debe trabajar en la detección y valoración de dichos riesgos, aplicando metodologías y sistemáticas testadas y ampliamente consensuadas, tanto a nivel nacional como internacional, que ayuden a minimizar este riesgo.  

Se valorará como mejora la ejecución de un estudio durante la duración del contrato del estado y riesgo del arbolado urbano del resto de colegios de la ciudad de Cuenca.
El estudio deberá de contar con al menos el siguiente alcance:

· Inspección visual del arbolado, basada en la metodología Windshield Survey u otro a consensuar con el Servicio Técnico Municipal y que se adaptará a las características de la ciudad de Cuenca.
· Categorización preliminar del nivel de riesgo en aquellos ejemplares en que se considere necesario. Dicha valoración se fundamentará en la puntuación de riesgo propuesta por Pokorny (1998) o similar.

· Elaboración de una ficha individual por árbol, con características principales, nivel de riesgo, fotografías y propuesta de actuación encaminada a reducir riesgo.

· Informes detallados de aquellos ejemplares que se considere necesario, que incorporarán análisis con aparatos de testificación mediante Tomógrafo Sónico-Picus y/o Resistógrafo y/o Tree Radar.

· Mapa de riesgo y memoria final, con propuestas de mejora.

· Documentación en formato digital.
Para la realización del estudio el adjudicatario deberá contar con los servicios de personal propio o una empresa consultora especializada, que deberá contar con la aprobación inicial del Servicio Técnico Municipal del Excmo. Ayuntamiento de Cuenca.
· ACCIONES DE MEJORA O TRATAMIENTO DEL RESTO DE LA VEGETACIÓN EN LOS COLEGIOS OBJETO DEL CONTRATO.10 puntos
3.- EMPATE

En caso de empate en la puntuación global entre dos o más licitadores, en aplicación de lo establecido por la Disposición Adicional Cuarta del TRLCSP, se dirimirá el mismo mediante la consideración de los siguientes factores por este orden:

1º.- Mayor porcentaje de trabajadores fijos con discapacidad en su plantilla.

2º.- Mayor equilibrio entre mujeres y hombres en su plantilla.
Cuenca, a 27 de agosto de 2018
ANEXO 1

1.- RELACIÓN DE TRABAJOS A REALIZAR.

Se relacionan a continuación, los trabajos a realizar, debiendo considerar igualmente incluidos todos los aspectos que, en la práctica del buen oficio, sean necesarios ejecutar en cada labor.

El adjudicatario, con el personal idóneo en número y competencia profesional (que estará a su cargo a todos los efectos), así como con los equipos y maquinaria, herramientas y con los sistemas idóneos y eficaces, atenderá debidamente en tiempo y forma la realización de las expresadas labores, las cuales se precisan a continuación. 

El nivel de prestación de los servicios descritos posteriormente deberá ser tal, que, el estado actual de la zona verde (interior del colegio) se incremente, con las naturales mejoras que el tiempo y el cuidado permanente producen, a buen criterio del personal técnico del Ayuntamiento. 

2.- DESCRIPCIÓN DE TRABAJOS Y LABORES MÍNIMOS.

Mantener en perfecto estado de servicio las instalaciones, y en perfecto estado de limpieza las superficies afectadas por el contrato. 

El contratista está obligado a realizar todas y cada una de las labores y trabajos que se mencionan en el presente Pliego.

El periodo de realización de las distintas labores será el que se establece como no lectivo a efectos educativos. El horario será el establecido para los  trabajadores del Ayuntamiento, en invierno de 8:00 a 18:00 y en verano de 07:00 a 19:00, pudiendo variar en función de las necesidades del servicio.

La calidad de los materiales utilizados deberá cumplir las Normas Tecnológicas de Jardinería Paisajismo y trabajos selvícolas. Deberá estar aprobada por la Dirección Facultativa. Además el contratista viene obligado a realizar todas y cuantas labores, trabajos y aportaciones que sean tenidas por buenas en el quehacer jardinero. Todo ello para mantener en perfecto estado de conservación los espacios verdes, alineaciones arbóreas y árboles.

3.- MEDIDAS A REALIZAR

3.1.- COLEGIO DE EDUCACIÓN INFANTIL Y PRIMARIA “FUENTE DEL ORO”.

Se centrará la actuación sobre unos ejemplares del género Pinus y Cupressus, que provocan serios problemas sobre la población escolar.

Las actuaciones sobre la vegetación en este CEIP se justifican por:

· Algunos ejemplares del género Pinus presentan riesgo de caída atendiendo a la inclinación que presenta.

· La presencia intensa, en temporadas, de la procesionaria del pino (Thaumetopea pityocampa) que imposibilitan el uso de las zonas de recreo y causa irritación en oídos, nariz y garganta, así como, reacciones alérgicas en alumnos y profesores.

· Sobre estos pinos se posan gran cantidad de aves (palomas y urracas fundamentalmente) que defecan sobre las zonas de recreo, areneros y niños, siendo un importante foco de infección.

· Los pinos son una especie en la que se produce “poda natural”, en el pino se secan las ramas más bajas por falta de luz; estas ramas caen y suponen un riesgo para alumnos y profesores.

· Esta zona de pinos limita con una masa de pinos de unas tres hectáreas de superficie, cualquier fuego que se pueda producir provocaría una situación de riesgo para los alumnos que se encuentran parcialmente rodeados de pinos.

· Elevada incidencia sobre la población infantil del polen de dos ejemplares de Cupressus arizónica que provocan alergias.

Zona de Educación Infantil: Se va a actuar sobre un total de veinte árboles del género Pinus, las actuaciones serán:

· 
Corta de un ejemplar de gran porte, 80/100 cm de diámetro normal, que se encuentra entre dos de los edificios del colegio y que hace inservible las zonas que se encuentran debajo de él por la gran cantidad de orugas que alberga y por el alto número de aves que se posan en su copa y defecan. 
Para poder apear este gran ejemplar es necesario utilizar dos grúas de gran tamaño para poder realizar un apeo controlado sin riesgo para los edificios. Las grúas se localizarán en el Paseo del Pinar, en una se instalará una cesta en la que dispondrán los oficiales y la otra servirá para enganchar las trozas y bajarlas a las zonas de troceado y carga.

· 
Corta de diecinueve ejemplares del género Pinus que se encuentran sobre la zona de juegos y arenero, actualmente en desuso por la gran cantidad de defecaciones de aves y orugas que se encuentran. En esta zona se encuentran 13 unidades con unos diámetros normales de 40/50 cm y 7 unidades con diámetro 20/30 cm. Estos trabajos se pueden realizar con un solo camión grúa dotado de cesta.
· 
Tronzado de los fustes, corta de las ramas, transporte a zona de carga y carga en camiones basculantes para su traslado a gestor de residuos.

Zona perimetral: Se va a actuar sobre once ejemplares del genero Pinus que se localizan en el perímetro de las instalaciones para reducir el riesgo de incendios. Esta zona no tiene acceso para vehículos, la corta se realizará de forma manual, los fustes y restos vegetales se extraerán con un tractor forestal con cabestrante para su saca hasta zona de carga en camión basculante, se trasladarán los restos vegetales a gestor de residuos.

También se va a proceder al apeo de dos ejemplares de gran porte de la especies Cupressus arizónica, se precisa la actuación del camión grúa dotado de cesta para el apeo controlado. Será preciso su tronzado y carga en camión basculante para su traslado a gestor de residuos.

3.2.- COLEGIO DE EDUCACIÓN INFANTIL Y PRIMARIA “SAN FERNANDO”.

Las actuaciones sobre la vegetación que se pretenden en este colegio tienen por finalidad:

· Eliminar todos los ejemplares de Cupressus arizónica por la elevada incidencia alergénica del polen de esta especie que  provoca sobre la población infantil.

· Apeo de ejemplares del género Pinus que se encuentran en el talud de entrada al colegio y que presentan un grado de inclinación que supone riesgo de caída. Clareo del resto de ejemplares del género Pinus que se encuentran dominados y en deficiente estado fitosanitario

· Realizar podas de los ejemplares restantes para evitar la caída de las ramas secas.

· Cortar varios ejemplares de árboles secos.

· Corta de ejemplares de la especie invasora Ailanthus altissima.

Las actuaciones que se van a realizar son:

· 
Apeo de siete ejemplares de Cupressus arizónica en talud de entrada con diámetros normales entre 20 y 35 cm. Se tendrán que apear de forma manual, trocear los restos vegetales, trasladarlos a zona de carga y cargarlos en camión basculante para su traslado a gestor de residuos.

· 
Apeo manual de siete ejemplares del género Pinus con diámetros normales entre 20-25 cm, se trocearan los restos vegetales, trasladarlos a zona de carga y cargarlos en camión basculante para su traslado a gestor de residuos.

· 
En el talud se localizan cuatro ejemplares del género Pinus que presentan un grado de inclinación que justifica su apeo, estos ejemplares tienen unos diámetros normales de 35 a 40 cm. No se puede realizar el apeo de forma controlada con camión grúa porque el acceso de camiones no es posible. Se tendrá que realizar con una plataforma aérea, los restos vegetales se tendrán que trocear y trasladar de forma manual a zona de carga a camión basculante para su traslado a gestor de residuos.

· 
Corta de seto de Cupressus arizónica con una longitud de unos 25 m, recogida de restos vegetales y traslado de forma manual a zona de carga a camión basculante para su traslado a gestor de residuos.

· 
Apeo de dos árboles secos del género Ulmus. Será preciso trocear y trasladar de forma manual a zona de carga a camión basculante para su traslado a gestor de residuos.

· 
Corta de un ejemplar de la especie Ailanthus altissima por ser una especie invasora.

· 
Se actuará sobre la vegetación del estrato arbustivo que permanezca.

3.3.- COLEGIO DE EDUCACIÓN INFANTIL Y PRIMARIA “SANTA TERESA”.

Para definir el estado de la vegetación del colegio se ha distribuido el espacio en cuatro zonas.

a.- Vegetación sobre el muro de hormigón que sujeta el talud de la Calle Luis Brull.

En el talud que sujeta el muro de hormigón se encuentran cinco ejemplares de Pinus sp. que están provocando el movimiento del muro. Además, tres de los cinco ejemplares, presentan un grado de inclinación que puede provocar su descalce y caída. Se propone el apeo de tres ejemplares y la poda del resto que no presentan riesgo de caída.  

Las actuaciones que se proponen son:

· Apeo de tres ejemplares de Pinus sp. de gran porte con camión grúa.

· Poda de dos ejemplares de Pinus sp. de gran porte con camión grúa.

· Carga  de  restos  vegetales sobre camión y  transporte a  zona a gestor de residuos para su eliminación.

b.-  Talud entre la Calle Santa Teresa A y el edificio de educación infantil.

Existe una fila de siete ejemplares de Pinus sp. al pie del talud que  presentan dos problemas, por un lado, están muy inclinados y pueden caer sobre el colegio y, por otro, aportan gran cantidad de acículas a los canalones del edificio provocando atascos y goteras. Esta zona tiene difícil acceso y el apeo de los árboles es preciso hacerlo con plataforma articulada o telescópica. Los restos vegetales que se obtengan se trasladarán a zona de carga para camión basculante que será el encargado de transportarlos a gestor de residuos.

En el mismo talud, en el límite con la Calle Santa Teresa A, hay un pino de gran porte con gran cantidad de su copa sobre una vivienda particular que presenta peligro de caída y atasco de canalones, por lo que se precisa su apeo con camión grúa dotado de cesta, los restos vegetales se cargarán en camión basculante y se trasladarán a gestor de residuos.

Se procederá al desbroce de una franja, en la cabecera del talud, de 3 m de anchura para evitar la incidencia de la vegetación en la acera y reducir el riesgo de incendios. Dentro del talud se van a retirar aquellos pies que por su desarrollo o inclinación sea preciso su apeo para mejorar la seguridad de la zona.

Las actuaciones que se proponen son:

· Apeo de siete ejemplares de Pinus sp. con plataforma articulada.

· Apeo de un ejemplar de Pinus sp. de gran porte con camión grúa.

· Desbroce de franja en cabecera de talud, poda del resto de especies arbóreas y apeo de aquellos pies dominados.

· Carga  de  restos  vegetales sobre camión y  transporte a  zona apropiada para su eliminación.

c.- Vegetación en el interior del CEIP Santa Teresa.

En el patio, junto a los edificios de educación infantil y primaria, encontramos   tres   ejemplares   de   Populus   sp.   en   buen   estado fitosanitario. Consideramos aconsejable terciarlos para poder controlar su crecimiento en altura y evitar la caída de ramas. Estos trabajos se realizarían con camión grúa dotado de cesta.

En la zona del patio se localiza un ejemplar de Cupressus arizonica de gran porte con un diámetro normal de 35 cm que es preciso apear para evitar las incidencias que, sobre la salud, provoca el polen de estos árboles.

En la zona de acceso al colegio desde la calle Luis Brull encontramos una alineación de siete Populus sp, de ellos es preciso el apeo de cuatro ejemplares que presentan pudriciones, ramas secas y deficiente estado fitosanitario, los tres restantes, precisan terciado para controlar su crecimiento en altura y evitar el riesgo de caída de ramas secas. En la misma zona se localizan dos ejemplares de Pinus sp. que es preciso apear atendiendo a su inclinación y riesgo de caída.

Estos Populus son los que provocan atascos en los desagües del tejado de la pista polideportiva.

Se considera necesario recortar el seto de Cupressus arizonica para ampliar el camino de acceso al Colegio que se ha visto reducido por el crecimiento del seto.

Las actuaciones que se proponen son:

· Terciado de tres ejemplares de Populus sp. con camión grúa dotado de cesta desde interior.

· Apeo de un ejemplar de Cupressus arizonica con camión grúa dotado de cesta desde el interior

· Apeo de cuatro ejemplares de Polpulus sp y dos de Pinus sp con camión grúa desde Calle Segobriga.

· Terciado de tres ejemplares de Populus sp con camión grúa dotado de cesta desde la C/ Segobriga

· Recorte de seto de Cupressus arizonica, el recorte se realizará sobre tres caras.

· Carga  de  todos los restos  vegetales sobre camión y  transporte a  gestor de residuos.

d.- Zona verde en fachada de la calle Luis Brull.

Esta zona verde se localiza sobre un talud cubierto de una densa vegetación arbórea y algunos ejemplares del estrato arbustivo, en general en mal estado de conservación. En el límite con la C/ Luis Brull se localizan doce ejemplares de Populus sp. envejecidos y con ramas secas, por lo que se propone el terciado para poder controlar su crecimiento en altura y retirar las ramas secas que presentan un riesgo de caída sobre una zona muy transitada. Estos trabajos es preciso realizarlos con camión grúa dotado de cesta.

En la cabecera del talud, junto al polideportivo del centro, se encuentran seis ejemplares de Populus sp. de gran porte, que se terciaron cuando se realizó el polideportivo y que quedaron descalzados, con el cuello de la raíz por debajo de la cota del suelo. Estos árboles se encuentran en un deficiente estado fitosanitario y con un elevado riesgo de caída por como quedaron después de la ejecución del Polideportivo. También se localiza un ejemplar de Cupressus arizonica de gran porte que sería preciso eliminar por su incidencia sobre la salud de los alumnos y profesores. Para poder proceder al apeo de los siete ejemplares descritos es preciso realizarlo con un camión grúa con un alcance superior a los 40 m.

El resto de la zona precisa de trabajos de limpieza de vegetación y basura, corta de Pinus y Cupressus para disminuir el estrato arbóreo y poder aumentar el estrato arbustivo, en total siete ejemplares de Cupressus y cuatro de Pinus.

Las actuaciones que se proponen son:

· Terciado de doce ejemplares de Populus sp. con camión grúa dotado de cesta desde Calle Luis Brull.

· Apeo mecánico de seis ejemplares de Populus sp de gran porte y un ejemplar de Cupressus arizonica con camión grúa con un alcance mínimo de 40 m.

· Apeo manual de siete Cupressus arizonica y de cuatro Pinus halepensis de forma manual, limpieza general de basuras y formación de especies del estrato arbustivo.

· En las operaciones anteriores es preciso el tronzado de restos vegetales, traslado a zona de carga y carga de estos en camión basculante para su traslado a gestor de residuos.

3.4.- COLEGIO DE EDUCACIÓN INFANTIL Y PRIMARIA “SANTA ANA”.

En la zona de recreo del colegio se localizan un bosquete formado por varios ejemplares de Cupressus arizonica y un ejemplar de Pinus nigra, al ser una zona muy utilizada por los alumnos resulta preciso el apeo de un gran ejemplar de Cupressus arizonica y el ejemplar de Pinus nigra por la gran cantidad de oruga (Thaumetopea pityocampa) que a albergado y que impide el uso del patio y provoca erupciones y molestias a los alumnos.

Se localizan también otros cinco ejemplares de Cupressus arizonica que es preciso reducir su altura y cortar las ramas secas o en deficiente estado fitosanitario.

Para realizar el apeo controlado es preciso utilizar dos grúas con un alcance de 30 m, se procederá al troceado de los fustes y a la preparación de los restos vegetales para su carga en camión basculante y transporte a gestor de residuos. Con estas mismas grúas se procederá a reducir la altura de los pies restantes y a su poda.

Las actuaciones que se proponen son:

· Apeo mecánico de un ejemplar de Pinus nigra de gran porte y un ejemplar de Cupressus arizonica, también de gran porte, con camión grúa con un alcance mínimo de 30 m.

· Terciado de cinco ejemplares de Cupressus arizonica con camión grúa dotado de cesta desde Calle y parque de Santa Ana..

· En las operaciones anteriores es preciso el tronzado de restos vegetales, traslado a zona de carga y carga de estos en camión basculante para su traslado a gestor de residuos.4.- Tratamientos fitosanitarios.

	RESUMEN ACTUACIONES

	Colegio
	Zona
	Apeo
	Poda

	
	
	60/100 cm
	40/60 cm
	20/40 cm
	Seto m
	60/100 cm
	40/60 cm
	20/40 cm
	Seto m
	Arbustos

	Fuente del Oro
	Educación Infantil
	1
	13
	7
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	
	Perimetral
	 
	2
	11
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	San Fernando
	Talud Entrada
	 
	 
	18
	 
	 
	 
	 
	 
	Existente

	
	Avda Mediterráneo
	 
	3
	 
	25
	 
	 
	 
	 
	 

	Santa Teresa
	C/ Luis Brull
	3
	 
	 
	 
	2
	 
	 
	 
	 

	
	C/ Santa Teresa
	1
	7
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	
	Patio Interior
	 
	 
	1
	 
	3
	 
	 
	 
	 

	
	Acceso desde L. Brull
	4
	1
	2
	 
	3
	 
	 
	50
	 

	
	ZV Fachada L. Brull
	6
	1
	11
	 
	 
	12
	 
	 
	 

	Santa Ana
	Patio Interior
	2
	 
	 
	 
	 
	5
	 
	 
	 


El contratista quedará obligado a realizar con sus propios medios y Dirección Técnica, en las fechas oportunas, los tratamientos fitosanitarios preventivos adecuados para impedir la iniciación o propagación de cualquier enfermedad o plaga, que pudiera aparecer en alguna de las plantas o terrenos objeto de la contrata, así como aquellos otros encaminados a combatir, hasta su total extinción, la enfermedad o plaga una vez desarrollada. 

En el caso concreto de aplicación de herbicidas, estos se considerarán como tratamientos fitosanitarios de apoyo y no sustitutivos de escardas manuales o mecánicas y su uso se realizará con carácter restrictivo.

En la aplicación de estos tratamientos fitosanitarios se utilizarán productos y procedimientos modernos y eficaces y no perjudiciales ni molestos para las personas, animales y medio ambiente. Los fitosanitarios o fórmulas de aplicación reunirán las condiciones exigidas por la legislación vigente, debiendo estar debidamente registrados y no ofrecer peligro para la salud pública.

El personal que aplique o manipule cualquier tipo y clase de producto químico, deberá ser personal especializado y tener conocimientos suficientes acerca de los productos que maneja, así como de sus aplicaciones, toxicidad, fitotoxicidad, aplicaciones correctas cuantitativamente y cualitativamente, conocimiento de las técnicas más modernas y prestigiosas y actuaciones a tomar en caso de intoxicación humana, animal o vegetal. La contrata facilitará los medios y la formación para el cumplimiento de lo anteriormente indicado.

4.- Poda de árboles y arbustos.

En la poda de árboles o arbustos, se tenderá a que estos estén lo suficientemente contenidos de ramas según corresponda a su edad y vigor. Se procederá a clarear suficientemente las ramas que crezcan dentro de la copa del vegetal a fin de que todas perciban luz y ventilación necesarias. Cada rama de vegetal deberá alcanzar un grosor propio según exija la forma de la planta, teniendo en cuenta que las ramas nuevas sólo deberán nacer de los brazos más jóvenes. Los despuntes se efectuarán sobre madera de un año. Así, de modo general, las podas irán encaminadas a cubrir los siguientes objetivos:

· Conseguir un desarrollo adecuado de los elementos a podar, manteniendo y mejorando su salud y estructura.

· Adecuar cada especie vegetal a las necesidades de uso del espacio donde se desarrolla. Así, se suprimirán todas aquellas ramas que puedan estorbar las edificaciones, tránsito de peatones, líneas aéreas, señalización semafórica y de tráfico, instalaciones y puntos de luz, y demás elementos situados en la vía pública a los que pueda afectar.

· Realizar todos los trabajos de poda que sean necesarios para controlar la seguridad de los ciudadanos

· Formar correctamente los árboles, reformar aquellos que estén mal formados y/o reequilibrar las copas descompensadas. 

· Eliminar las ramas secas.

· Eliminar las ramas y follaje afectado por plagas y enfermedades.

· Eliminar la floración que pueda dar algún tipo de alergia.

Deberá asimismo, eliminarse el peligro de caída mediante las actuaciones preventivas correspondientes, basadas en la supresión de elementos muertos, podas, tratamientos fitosanitarios y/o cualquier otro sistema de sujeción o apoyo. 

El contratista, para mantener la salud y buen aspecto del árbol, podará: 

· En primer lugar las ramas enfermas, estropeadas o secas.

· La eliminación de ramas vivas y sanas sólo se justificará para aclarar la copa, permitiendo la entrada de luz y aire cuando sea muy densa y para dar buena forma al árbol, eliminando las ramas cruzadas o mal dirigidas.

· Se evitarán las podas drásticas ya que reducen seriamente la superficie foliar potencia, pudiendo debilitar el árbol y hacerlo más susceptible de infecciones.

· Deberá efectuar correctamente los cortes. Se procurará cortes oblicuos en la realización de la poda para favorecer así la cicatrización, usando herramientas bien afiladas y desinfectándolas con la frecuencia habitual en este tipo de prácticas.

· Efectuará la poda de los árboles para evitar interferencias con los cables eléctricos y telefónicos, semáforos y señales viarias, con el tráfico rodado, viviendas, así como para impedir la caída espontánea de ramas.

· Se eliminarán los muñones.

· Posteriormente se aplicarán en la herida productos que favorezcan la cicatrización de la misma, eliminando al mismo tiempo el riesgo de ataque de patógenos de tipo fúngico. Estos productos (tipo mastic), deberán ser aprobados antes de su aplicación por los Técnicos responsables designados por el Ayuntamiento.

Se podrá realizar poda Natural o de Mantenimiento, poda de Formación, poda Terciario, poda de Recuperación, poda Circunstancial, poda en Cabeza de Sauce, poda de Reducción Sistemática de Copa, poda del Método Inglés de Reducción de copa. Estos trabajos se realizarán según las técnicas de la poda y según la forma de realizarlas que se expone en el presente documento.

El personal técnico del Ayuntamiento podrá, en cualquier momento, determinar criterios y formas de realizar la poda.

La contrata viene obligada a atender, por lo menos una vez cada dos años, a cada uno de los árboles y dos veces al año para los arbustos con el tipo de poda adecuado al vegetal concreto, con el fin de conseguir su máximo valor ornamental. 

Para el mantenimiento de setos de recorte y formas geométricas, se actuará con la periodicidad adecuada para la consecución del fin de ornamentación, con un mínimo de dos (2) recortes al año.

En líneas generales, el criterio que prevalecerá en la poda, será el adecuado para mantener cada árbol o arbusto en la forma propia y natural de su variedad concreta. Se exceptuará de este criterio aquellas plantas que por razones de ornamentación están sujetas a forma concreta.

Los trabajos de poda serán realizados por personal capacitado, con experiencia y que tengan pericia para la trepa. Serán empleadas las más modernas técnicas y siguiendo los criterios de poda ornamental.

Los cortes se realizarán de forma que se consiga el rápido recubrimiento de la herida por lo que se tenderá a conseguir una buena formación del labio cicatrizal y un recubrimiento rápido de la herida que evite la podredumbre de la rama o del tronco. Se pondrá máxima atención en que se forme el callo en todo el contorno de la herida. Se procurará, en lo posible, que los cortes no hagan heridas de más de 5 cm. de diámetro. Los cortes serán dados de abajo hacia arriba.

Se emplearán preferentemente herramientas de filo fino. Todos los cortes dados con serrucho o sierra serán rematados con herramienta de filo: hacha, cuchillo, formón, etc. En todo caso, la herida será debidamente protegida para evitar podredumbres, utilizándose materiales y fitosanitarios adecuados.

Los tipos de poda a efectos de este Pliego se dividirán en poda natural o de mantenimiento, de formación y de rejuvenecimiento vegetal.

5.- Retirada de leñas.

La retirada y troceo de leñas, se llevará a cabo al mismo tiempo que se vaya verificando el trabajo de poda y apeo del arbolado o arbustaje. Se irá recogiendo la leña y ramaje que se produzca en la poda, procurando que los viales, senderos o patios queden limpios de ramaje y no entorpezcan el tránsito en su recogida.

La contrata tomará las medidas suficientes y necesarias para evitar que las ramas en su caída puedan producir daños a personas, animales o cosas.

No se podrán hacer hogueras. Las leñas caídas deberán quedar retiradas diariamente y transportadas a vertedero autorizado, debiendo preferentemente triturarse y proceder a su compostaje, pudiendo utilizarlas el contratista para cualquier aprovechamiento posterior, de no determinar lo contrario el personal técnico del Ayuntamiento.

6.- Limpieza.

La labor de limpieza consistirá en la eliminación de los residuos de las labores de, recortes, podas, talas y apeos.
La obligación del contratista no se limita al barrido, recogida y amontonamiento de las indicadas materias, dentro o fuera de la superficie del contrato, sino que ha de complementarse con la extracción de todas ellas, con los medios a su cargo, fuera de las superficies adjudicadas, transporte a gestor o vertedero y vertido.

Se significa que el contratista se hará cargo de los gastos de vertido en vertedero. Por otra parte el vertedero que utilice el contratista deberá estar debidamente legalizado por parte de los organismos correspondientes.

La limpieza se realizará con carácter general una vez finalizadas las las labores de, recortes, podas, talas y apeos. No obstante, se establecerán tareas extraordinarias de limpieza en caso de ser necesario para el funcionamiento del centro. 

Es obligación del adjudicatario la retirada de todos los residuos resultantes de los trabajos, tanto de limpieza como de cualquier operación objeto del presente pliego, debiendo disponer para ello de los medios necesarios para su recogida y transporte hasta vertedero autorizado.

La empresa licitadora deberá disponer de vertedero autorizado o bien tener contrato con gestor autorizado para este tipo de residuos, incluyéndose el coste del mismo incluido dentro de los gastos generales de los precios.
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